|  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверждено Постановлением от 09 10 2017 № 124 С изменениями Постановление от 24 11 2017 № 140 Постановление от 16 02 2018 № 11 Постановление от 23 05 2018 № 54 Постановление от 20 07 2018 № 69 |

Муниципальная программа «Благоустройство» на 2018 год

| № п/п | Мероприятия | Объем | Ед измер | Изм | ЛБО | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Благоустройство территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга |  |  | 1523,2 | 71047,2 | 2251,8 | 16170,1 | 50458,4 | 2166,9 |
| 1 1 | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: ул Джона Рида д 8 | 642,7 | м2 | - 10,5 | 1 034,6 |  |  | 1 034,6 |  |
| 1 2 | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: Товарищеский пр д 2, корп 2 | 1819,9 | м2 | - 30,8 | 3 050,1 |  |  | 3 050,1 |  |
| 1 3 | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия картами внутриквартальных проездов на территории МО | 1311,1 | м2 | -2 542,6 | 2 269,7 |  | 2 269,7 |  |  |
| 1 4 | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: пр Пятилеток д 10, корп 1, д 8, корп 4, д 8, корп 2 | 2166,7 | м2 | - 32,7 | 3 234,4 |  |  | 3 234,4 |  |
| 1 5 | Ремонт тротуара по адресу: пр Пятилеток д 10, корп 1, д 8, корп 4, д 8, корп 2 | 329,9 | м2 | - 4,4 | 441,8 |  |  | 441,8 |  |
| 1 6 | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: ул Джона Рида д 1, корп 1, д 3, корп 1, ул Коллонтай д 14, корп 1 | 2345 | м2 | - 36,7 | 3 641,3 |  |  | 3 641,3 |  |
| 1 7 | Ремонт тротуара по адресу: ул Джона Рида д 1, корп 1, д 3, корп 1, ул Коллонтай д 14, корп 1 | 348,6 | м2 | - 4,4 | 437,6 |  |  | 437,6 |  |
| 1 8 | Устройство зон отдыха из плитки по адресу: ул Ворошилова д 7, корп 2 | 719,9 | м2 | - 21,2 | 2 096,3 |  |  | 2 096,3 |  |
| 1 9 | Устройство пешеходных дорожек из плитки по адресу: ул Ворошилова д 7, корп 2 | 141,0 | м2 | - 6,0 | 595,2 |  |  | 595,2 |  |
| 1 10 | Устройство пешеходных дорожек из плитки по адресу: ул Ворошилова д 3, корп 2 | 165,3 | м2 | - 7,6 | 754,9 |  |  | 754,9 |  |
| 1 11 | Устройство детской площадки (набивное покрытие) по адресу: ул Ворошилова д 3, корп 2 | 49,6 | м2 | - 0,8 | 81,2 |  |  | 81,2 |  |
| 1 12 | Устройство резинового покрытия детской площадки по адресу: ул Ворошилова д 3, корп 2 | 149,3 | м2 | - 8,5 | 849,0 |  |  | 849,0 |  |
| 1 13 | Устройство зон отдыха из плитки по адресу : ул Ворошилова д 5, корп 2, д 7, корп 2,пр Пятилеток д 18 корп 1 | 98,7 | м2 | - 3,3 | 322,0 |  |  | 322,0 |  |
| 1 14 | Устройство пешеходных дорожек из плитки по адресу : ул Ворошилова д 5, корп 2, д 7, корп 2,пр Пятилеток д 18 корп 1 | 171,1 | м2 | - 8,3 | 819,4 |  |  | 819,4 |  |
| 1 15 | Ремонт и окраска ограждений газонов на территории МО | 721/47,5 | м2 | - 5,3 | 522,9 |  | 522,9 |  |  |
| 1 16 | Установка ограждения газонов на территории МО | 3113 | пм | 2 117,8 | 5 543,8 |  | 5 543,8 |  |  |
| 1 17 | Ремонт МАФ | 307,8 | м2 | - | 158,4 |  | - | 158,4 |  |
| 1 18 | Установка МАФ по адресу: ул Ворошилова д 7 корп 2 | 16,0 | шт | - 2,3 | 231,0 |  |  | 231,0 |  |
| 1 19 | Установка МАФ по адресу: ул Ворошилова д 3 корп 2 | 12,0 | шт | - 1,4 | 142,5 |  |  | 142,5 |  |
| 1 20 | Установка МАФ по адресу: ул Ворошилова д 5, корп 2,д 7 корп 2, пр Пятилеток д 18, корп 1 | 11,0 | шт | - 3,3 | 323,0 |  |  | 323,0 |  |
| 1 21 | Уборка территории МО |  |  | - 67,8 | 6 813,4 | 1776,60 | 1 679,0 | 1 678,9 | 1678,9 |
| 1 22 | Заказ контейнеров для КБО | 2,0 | шт | 6,5 | 25,6 |  | 12,8 |  | 12,8 |
| 1 23 | Установка детского игрового оборудования по адресу: ул Ворошилова д 3, корп 2 | 6,0 | шт | - 24,0 | 2 374,4 |  |  | 2 374,4 |  |
| 1 24 | Завоз песка в песочницы | 20,1 | м3 | - | 42,3 |  | 42,3 |  |  |
| 1 25 | Обслуживание и текущее содержание игровых форм на территории МО |  |  | - 39,7 | 960,3 | 240,1 | 240,1 | 240,1 | 240,0 |
| 1 26 | Установка оборудования по адресу: ул Ворошилова д 7 корп 2 | 1,0 | шт | - 9,0 | 897,7 |  |  | 897,7 |  |
| 1 27 | Содержание и техническое обслуживание спортивного оборудования на территории МО |  |  | - 29,5 | 940,5 | 235,1 | 235,1 | 235,1 | 235,2 |
| 1 28 | Текущий ремонт асфальтобетонного проезда по адресу: ул Ворошилова д 5 корп 1, д 5 корп 2 | 3 104,3 | м2 | - 45,4 | 4 503,7 |  |  | 4 503,7 |  |
| 1 29 | Ремонт тротуара по адресу: ул Ворошилова д 5 корп 1, д 5 корп 2 | 251,6 | м2 | - 3,4 | 334,0 |  |  | 334,0 |  |
| 1 30 | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: Российский пр д 14 | 10 383,3 | м2 | - 159,2 | 15 760,1 |  |  | 15 760,1 |  |
| 1 31 | Устройство площадки для отдыха по адресу: наб р Оккервиль, д 10 | 520,9 | м2 | - 13,5 | 1 338,0 |  |  | 1 338,0 |  |
| 1 32 | Устройство спортивной площадки (резиновое покрытие)по адресу: наб р Оккервиль, д 10 | 161,5 | м2 | - 8,5 | 845,2 |  |  | 845,2 |  |
| 1 33 | Демонтаж хоккейной коробки по адресу: ул Джона Рида д 3 корп 1 | 1,0 | шт | - 3,0 | 297,0 |  | 297,0 |  |  |
| 1 34 | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: ул Латышских стрелков д 5, к 1 | 871,9 | м2 |  | 1 411,2 |  |  | 1 411,2 |  |
| 1 35 | Проектирование на 2019г |  |  | 2 421,3 | 6 811,2 |  | 5 130,6 | 1 680,6 | 0,0 |
| 1 36 | Техническое инспектирование |  |  | -71,8 | 946,7 |  |  | 946,7 |  |
| 1 37 | Обслуживание информационных стендов, щитов и плакатов (МАФ), установленных на детских и спортивных площадках на территории МО Правобережный | 46,0 | шт | 99,8 | 99,8 |  | 99,8 |  |  |
| 1 38 | Обслуживание уличных информационных стендов на территории МО Правобережный | 17,0 | шт | 97,0 | 97,0 |  | 97,0 |  |  |
|  | Озеленение территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга |  |  | 13 648,1 | 18 134,3 | - | 514,6 | 16 827,3 | 792,4 |
| 2 1 | Ремонт газона по адресу: ул Джона Рида д 8 | 82,9 | м2 | - 0,3 | 36,3 |  |  | 36,3 |  |
| 2 2 | Ремонт газона по адресу: Товарищеский пр д 2, корп 2 | 517,5 | м2 | - 2,2 | 226,1 |  |  | 226,1 |  |
| 2 3 | Ремонт газона по адресу: пр Пятилеток д 10, корп 1, д 8, корп 4, д 8, корп 2 | 262,4 | м2 | - 1,2 | 112,7 |  |  | 112,7 |  |
| 2 4 | Ремонт газона по адресу: ул Джона Рида д 1, корп 1, д 3, корп 1, ул Коллонтай д 14, корп 1 | 229,6 | м2 | - 1,0 | 100,3 |  |  | 100,3 |  |
| 2 5 | Устройстов газона по адресу: ул Ворошилова д 7 корп 2 | 1795,3 | м2 | - 8,3 | 820,2 |  |  | 820,2 |  |
| 2 6 | Посадка цветочной рассады в цветники на территории МО | 8910 | шт | - 149,4 | 339,9 |  | 339,9 |  |  |
| 2 7 | Уборка поваленных деревьев на территории МО | 20,0 | шт | - | 185,2 |  |  |  | 185,2 |
| 2 8 | Восстановительная стоимость зеленых насаждений |  |  | - | 145,2 |  | 145,2 |  |  |
| 2 9 | Устройство газона по адресу: ул Ворошилова д 3 корп 2 | 266,4 | м2 | - 1,3 | 126,2 |  |  | 126,2 |  |
| 2 10 | Устройство газона по адресу: ул Ворошилова д 5, корп 2,д 7 корп 2, пр Пятилеток д 18, корп 1 | 1369,5 | м2 | - 6,3 | 625,7 |  |  | 625,7 |  |
| 2 11 | Озеленение территории по адресу: ул Ворошилова д 7 корп 2 | 599,0 | кустов | - 4,8 | 476,7 |  |  |  | 476,7 |
| 2 12 | Озеленение территории по адресу: ул Ворошилова д 3 корп 2 | 11,0 | деревьев | - 0,2 | 26,9 |  |  |  | 26,9 |
| 2 13 | Озеленение территории по адресу: ул Ворошилова д 5, корп 2,д 7 корп 2, пр Пятилеток д 18, корп 1 | 160,0 | кустов | - 1,1 | 103,6 |  |  |  | 103,6 |
| 2 14 | Ремонт газона по адресу: ул Ворошилова д 5 корп 1, д 5 корп 2 | 623,8 | м2 | - 2,7 | 272,5 |  |  | 272,5 |  |
| 2 15 | Ремонт газона по адресу: Российский пр д 14 | 1 385,8 | м2 | - 6,2 | 605,2 |  |  | 605,2 |  |
| 2 16 | Обследование зеленых насаждений на территории МО |  |  | - | 29,5 |  | 29,5 |  |  |
| 2 17 | Техническое инспектирование |  |  | 173,1 | 242,1 |  |  | 242,1 |  |
| 2 18 | Ремонт газона по адресу: ул Кржижановского д 8/4 | 393,1 | м2 | 185,0 | 185,0 |  |  | 185,0 |  |
| 2 19 | Посадка кустарников по адресу: Товарищеский пр , д 2 корп 2; ул Коллонтай д 16 корп 1; ул Кржижановского д 13-15; ул Ворошилова д 7 корп 2; ул Кржижановского д 15-17; ул Дж Рида д 5 корп 2, пр Пятилеток д 8 корп 3 (комп озел ) | 2260 | кустов | 4842,0 | 4 842,0 |  |  | 4 842,0 |  |
| 2 20 | Посадка деревьев по адресу: наб р Оккервиль, д 10 (комп озел ) |  |  | 3314,7 | 3 314,7 |  |  | 3 314,7 |  |
| 2 21 | Посадка кустарников по адресу: наб р Оккервиль, д 10 (комп озел ) | 2637/147 | куст | 2 787,5 | 2 787,5 |  |  | 2 787,5 |  |
| 2 22 | Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения |  |  | 2 530,8 | 2 530,8 |  |  | 2 530,8 |  |
|  | Расходы на благоустройство территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга |  |  | - | 10 000,0 | - | - | 10 000,0 | - |
| 3 1 | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: ул Бадаева д 1, корп 1,д 3,корп 1,д 3,корп 2, ул Коллонтай д 12 к 2, д 14 к 3, д 14 к 4 | 4 731,10 | м2 | - | 7 555,4 |  |  | 7 555,4 |  |
| 3 2 | Установка детского игрового оборудования по адресу: ул Коллонтай д 14 корп 4 | 6,00 | шт | - | 1 570,1 |  |  | 1 570,1 |  |
| 3 3 | Устройство газона по адресу: ул Коллонтай д 14 корп 4 | 1 580,00 | м2 | - | 741,8 |  |  | 741,8 |  |
| 3 4 | Установка МАФ по адресу: ул Коллонтай д 14 корп 4 | 10,00 | шт | - | 132,7 |  |  | 132,7 |  |
|  | Расходы на благоустройство территории муниципального образования, софинансируемые за счет средств местного бюджета |  |  | - 36,2 | 3 572,6 | - | - | 3 572,6 | 0,0 |
| 4 1 | Устройство резинового покрытия детской площадки по адресу: ул Коллонтай д 14 корп 4 | 172,00 | м2 | - 9,8 | 964,8 |  |  | 964,8 |  |
| 4 2 | Устройство резинового покрытия спортивной площадки по адресу: ул Коллонтай д 14 корп 4 | 53,90 | м2 | - 3,1 | 308,1 |  |  | 308,1 |  |
| 4 3 | Устройство детской площадки (набивное покрытие)по адресу: ул Коллонтай д 14 корп 4 | 26,40 | м2 | - 0,5 | 48,6 |  |  | 48,6 |  |
| 4 4 | Устройство пешеходных дорожек из плитки по адресу: ул Коллонтай д 14 корп 4 | 192,30 | м2 | - 9,6 | 951,0 |  |  | 951,0 |  |
| 4 5 | Ремонт пешеходной дорожки (набивное покрытие)по адресу: ул Коллонтай д 14 корп 4 | 46,70 | м2 | - 1,1 | 107,5 |  |  | 107,5 |  |
| 4 6 | Установка МАФ по адресу: ул Коллонтай д 14 корп 4 (2 часть) | 5 | шт | - 0,7 | 69,7 |  |  | 69,7 |  |
| 4 7 | Ремонт тротуара по адресу: ул Бадаева д 1, корп 1,д 3,корп 1,д 3,корп 2, ул Коллонтай д 12 к 2, д 14 к 3, д 14 к 4 | 397,20 | м2 | - 5,1 | 505,5 |  |  | 505,5 |  |
| 4 8 | Ремонт тротуара по адресу: ул Коллонтай д 14 корп 4 | 194,60 | м2 | - 4,3 | 422,6 |  |  | 422,6 |  |
| 4 9 | Установка спортивного оборудования по адресу: ул Коллонтай д 14 корп 4 | 4,00 | шт | - 2,0 | 194,8 |  |  | 194,8 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 15135,1 | 102754,1 | 2251,8 | 16684,7 | 80858,3 | 2959,3 |

Ответственный за программу: ________________ Небогова О П.