ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

(МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 13 марта 2015 г. |  | № | 26 |
| --- | --- | --- | --- |

Отчет об эффективности

муниципальных программ

за 2014 год

В соответствии с п. 3 ст. 179 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования муниципальный округ Правобережный, утвержденным постановлением Местной администрации МО МО Правобережный от 29.08.2014 № 61, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет об эффективности муниципальных программ  согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования

| Глава местной администрации | И.Р. Тонкель |
| --- | --- |

Утверждено

Постановлением от 13.03.20115 г. № 26

Глава местной администрации МО Правобережный

_____________________ И.Р. Тонкель

ОТЧЕТ ОБ оценкЕ эффективности реализации МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ   в  2014 ГОДУ.

| Муниципальная программа « Культура» Название мероприятия Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) Единица измерения Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по месяцам реализации Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по месяцам реализации всего январь февраль март всего январь февраль март Празднование 70-ой годовщины Полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады. Показатель результативности 1 человек кол-во мероприят. 1200 1 1200 1 1200 1 1200 1 Показатель результативности 2 Уличный праздник: "Веселое гуляние - с зимушкой прощание!" Показатель результативности 1 чел. кол-во мероприят. 300 2 300 2 300 2 300 2 Показатель результативности 2 Уличные ёлки во дворах Показатель результативности 1 чел. кол-во мероп. 400 4 400 4 400 4 400 4 Показатель результативности 2 Встреча жителей МО, посвященная праздничным датам Показатель результативности 1 чел. кол-во меропр. 150 3 50 1 100 2 100 2 50 1 100 2 Показатель результативности 2 Траурный митинг с возложением венка и цветов у мемориала «Журавли» к 27 января ) Показатель результативности 1 чел. кол. мероп. 50 1 50 1 50 1 50 1 Показатель результативности 1 Оценка эффективности муниципальной программы за 1 квартал 2014 года 100% Название мероприятия Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) Единица измерения Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по месяцам реализации Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по месяцам реализации всего апрель май июнь всего апрель май июнь Траурный митинг с возложением венка и цветов у мемориала «Журавли», на Пискаревском мемориальном кладбище к 9 мая Показатель результативности 1 чел. кол-во мероприят. 80 2 100 2 100 2 100 2 Показатель результативности 2 Показатель результативности 1 Оценка эффективности муниципальной программы за 2 квартал 2014 года 125% Название мероприятия Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) Единица измерения Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по месяцам реализации Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по месяцам реализации всего июль август сентябрь всего июль август сентябрь Траурный митинг с возложением венка и цветов у мемориала «Журавли» к 8 сентября Показатель результативности 1 человек кол-во мероприят. 50 1 50 1 50 1 50 1 Показатель результативности 2 «Первый раз - в первый класс!». Поздравление первоклассников и детей-инвалидов МО Правобережный с Днём Знаний. Показатель результативности 1 чел. кол-во мероприят. 850 1 850 1 850 1 850 1 Оценка эффективности муниципальной программы за 3 квартал 2014 года 100% Название мероприятия Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) Единица измерения Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по месяцам реализации Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по месяцам реализации всего октябрь ноябрь декабрь всего октябрь ноябрь декабрь Поздравление Дедом Морозом и Снегурочкой опекаемых детей, детей-инвалидов, детей, проживающих на территории МО Правобережный Показатель результативности 1 человек кол-во мероприят. 130 1 130 1 130 1 130 1 Показатель результативности 2 Уличные ёлки во дворах Показатель результативности 1 чел. кол-во меропр. 400 4 400 4 400 4 400 4 Показатель результативности 2 Тренировочный день двигательной активности (ПТДА) в рамках всемирной декады инвалидов Показатель результативности 1 чел. кол-во мероп. 200 1 200 1 200 1 200 1 Показатель результативности 2 Новогодний праздник для жителей МО в подростково-молодёжном клубе "Атлант" Показатель результативности 1 чел. кол-во меропр. 215 1 215 1 215 1 215 1 Показатель результативности 2 Муниципальный спектакль "Песни ушедшего века" из репертуара Леонида Утёсова Показатель результативности 1 чел. кол-во меропр. 600 1 600 1 600 1 600 1 Показатель результативности 2 Мероприятие "Диалог поколений" в рамках празднования Дня Героев Отечества Показатель результативности 1 чел. кол. меропр. 150 1 285 1 285 1 285 1 Показатель результативности 2 Закупка билетов на новогоднее представление "Волшебная звезда желаний" Показатель результативности 1 чел. кол. меропр 800 1 800 1 800 1 800 1 Показатель результативности 2 Поздравление юбиляров от 90 лет и выше, а также юбиляров золотых и бриллиантовых свадеб Показатель результативности 1 чел. кол. меропр 100 1 100 1 100 1 100 1 Оценка эффективности муниципальной программы за 4 квартал 2014 года 100% Муниципальная программа « Молодежная политика» Название мероприятия Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) Единица измерения Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по месяцам реализации Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по месяцам реализации всего апрель май июнь всего апрель май июнь Экскурсии для жителей МО Показатель результативности 1 человек кол-во меропр. 490 10 98 2 392 8 490 10 98 2 392 8 Показатель результативности 2 Военно-патриотическое мероприятие "Невский парад" с выставкой ретро-техники, посвященное Дню Победы Показатель результативности 1 чел. кол-во меропр. 1000 1 1000 1 1500 1 1500 1 Показатель результативности 2 Звездный театр. Интерактивно-познавательное мероприятие для жителей МО Правобережный "Величайшие достижения человечества". Показатель результативности 1 чел. кол. меропр. 1200 40 600 20 600 20 1200 40 600 20 600 20 Показатель результативности 2 Праздник нашего двора .Открытие детских площадок. Показатель результативности 1 чел. кол. меропр 300 2 300 2 300 2 300 2 Показатель результативности 2 Игра по ПДД (участие в реализации мер по профилактике ДТТ) Показатель результативности 1 чел. кол. меропр. 150 2 75 1 75 1 150 2 75 1 75 1 Оценка эффективности муниципальной программы за 2 квартал 2014 года 100% Название мероприятия Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) Единица измерения Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по месяцам реализации Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по месяцам реализации всего июль август сентябрь всего июль август сентябрь Игра по станциям «Муниципальные баталии» для жителей МО Правобережный Показатель результативности 1 человек кол-во меропр. 120 1 120 1 120 1 120 1 Показатель результативности 2 Жизнь в твоих руках» (брошюры по профилактике наркомании с комментариями для жителей МО) Показатель результативности 1 Кол-во чел. . Кол-во экземпл. 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Оценка эффективности муниципальной программы за 3 квартал 2014 года 110% Муниципальная программа « Спорт» Название мероприятия Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) Единица измерения Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по месяцам реализации Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по месяцам реализации всего январь февраль март всего январь февраль март Муниципальный турнир по боулингу Показатель результативности 1 человек 144 144 144 144 Показатель результативности 2 Кол-во Меропр. 1 1 Оценка эффективности муниципальной программы за 1 квартал 2014 года 100% Название мероприятия Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) Единица измерения Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по месяцам реализации Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по месяцам реализации всего апрель май июнь всего апрель май июнь Уличные спортивные праздники во дворах (4 адреса) Показатель результативности человек 300 150 75 75 600 300 150 150 Муниципальный турнир по боулингу Показатель результативности человек 144 144 144 144 Показатель результативности Кол-во мероприятий 5 5 Оценка эффективности муниципальной программы за 2 квартал 2014 года 200% Муниципальная программа «Благоустройство» Показатели результативности программы 1 квартал 2014 года № п.п Наименование мероприятия Единица измерения план факт Отклонение (процентов) 1. Проектирование 1 проект 5 0 100 % 2. Покупка цветов (рассады) шт. 2108 0 100 % 3. Обслуживание и текущее содержание объектов благоустройства и игровых форм (уборка) м² 18450,0 18450,0 0 % 4. Содержание и техническое обслуживание спортивного оборудования на территории МО (обслуживание спортивных тренажеров) шт. 62 62 0% 2 квартал 2014 года № п.п Наименование мероприятия Единица измерения план факт Отклонение (процентов) 1. Текущий ремонт а/б покрытия проезда по адресу: пр. Пятилеток д.16,к.2; д.16,к.3; д14,к.2 м² 734,5 0 100 % 2. Текущий ремонт а/б покрытия дорожки по адресу: пр. Пятилеток д.16,к.2; д.16,к.3; д14,к.2 м² 202,8 0 100 % 3. Устройство экогазона по адресу: пр. Пятилеток д.16,к.2; д.16,к.3; д14,к.2 м² 182,5 0 100 % 4. Текущий ремонт а/б покрытия проезда по адресу: пр. Пятилеток д.16,к.2; д.16,к.3; д14,к.2 м² 557,4 0 100 % 5. Проектирование 1 проект. 0 5 100% 6. Установка ограждения газонов по адресу: ул. Ворошилова д.7,к.2 - пр.Пятилеток д.18,к.1 (со стороны лицея) п.м. 690,0 0 100 % 7. Ремонт и окраска ограждения газонов на территории МО п.м./м² 20,0/608,0 0 100 % 8. Контроль за выполнением работ (технический надзор) 0 100 % 9. Установка ограждения газонов вокруг спортивной площадки по адресу: Российский пр.д.14 п.м. 146,0 0 100 % 10. Установка ограждения газонов по адресу: пр. Пятилеток д.14,к.1 - ул. Джона Рида д.12,к.1 п.м. 141,0 0 100 % 11. Установка ограждения газонов по адресу: пр. Пятилеток д.16,к.2; д.16,к.3; д.14,к.2 п.м. 162,0 0 100 % 12 Контроль за выполнением работ (технический надзор) 0 % 13. Установка МАФ по адресу: ул. Латышских стрелков д.11,к.4 шт. 2 2 0 % 14. Покупка цветов (рассады) шт 2208 4316 195 % 15. Реестр зеленых насаждений к-т. 1 0 100 % 16. Содержание зеленых насаждений, посадка цветов на территории МО (флорист) 0 100 % 17. Привоз газонной земли м³ 76,9 0 100 % 18. Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Джона Рида д.8; д.10,к.1 | м² 1964,0 0 100 % 19. Текущий ремонт газонов по адресу: пр. Пятилеток д.16,к.2; д.16,к.3; д.14,к.2 м² 326,2 0 100 % 20. Текущий ремонт газонов по адресу: пр. Пятилеток д.14,к.1 - ул. Джона Рида д.12 м² 845,4 0 100 % 21. Контроль за выполнением работ (технический надзор) 0 100 % 22. Привоз песка в песочницы м³ 90,0 0 100 % 23. Ремонт и окраска детского игрового оборудования м² 356,0 0 100 % 24. Контроль за выполнением работ (технический надзор) 0 100 % 25. Установка детского игрового оборудования на детскую площадку по адресу: ул. Чудновского д.8,к.1 –д.8,к.2 к-т. 1 0 100 % 26. Обслуживание и текущее содержание объектов благоустройства и игровых форм. м² 1845,0 1845,0 0 % 27. Содержание и техническое обслуживание спортивного оборудования на территории МО (обслуживание спортивных тренажеров) шт. 62 62 0 % 28. Контроль за выполнением работ (технический надзор) 0 100 % 3 квартал 2014 года № п.п Наименование мероприятия Единица измерения план факт Отклонение (процентов) 1. Текущий ремонт а/б покрытия проезда по адресу: пр. Пятилеток д.16,к.2; д.16,к.3; д14,к.2 м² 0 734,5 100 % 2. Текущий ремонт а/б покрытия дорожки по адресу: пр. Пятилеток д.16,к.2; д.16,к.3; д14,к.2 м² 0 202,8 100 % 3. Устройство экогазона по адресу: пр. Пятилеток д.16,к.2; д.16,к.3; д14,к.2 м² 0 182,5 100 % 4. Текущий ремонт а/б покрытия проезда по адресу: пр. Пятилеток д.16,к.2; д.16,к.3; д14,к.2 м² 0 557,4 100 % 5. Текущий ремонт а/б покрытия картами внутриквартальных проездов на территории МО м² 2170,0 2170,0 0 % 6. Текущий ремонт покрытия пешеходных дорожек и основания детской площадки с набивным покрытием по адресу: пр. Солидарности д.5 м² 624,5 624,5 0 % 7. Текущий ремонт а/б покрытия проезда по адресу: пр. Пятилеток д.14,к.1 – ул. Джона Рида д.12 м² 0 1088,1 100 % 8. Текущий ремонт а/б покрытия парковки по адресу: пр. Пятилеток д.14,к.1 – ул. Джона Рида д.12 м² 0 1181,7 100 % 9. Текущий ремонт покрытия пешеходной дорожки по адресу: пр. Пятилеток д.14,к.1 – ул. Джона Рида д.12 м² 0 106,7 100 % 10. Текущий ремонт а/б покрытия проезда по адресу: ул. Джона Рида д.8; д.10,к.1 м² 0 2544,1 100 % 11. Текущий ремонт пешеходной дорожки по адресу: ул. Джона Рида д.8; д.10,к.1 м² 0 54,2 100 % 12. Мощение пешеходных дорожек по адресу: ул. Джона Рида д.8; д.10,к.1 м² 0 62,0 100 % 13. Устройство резинового покрытия основания детской площадки по адресу: ул. Джона Рида д.8; д.10,к.1 м² 0 617,2 100 % 14. Устройство резинового покрытия спортивной площадки по адресу: Российский пр. д.14 м² 0 1100,0 100 % 15. Установка бортового камня на пешеходной дорожке по адресу: пр. Товарищеский д.2,к.2 м² 68,0 68,0 0 % 16. Устройство набивной дорожки по адресу: ул. Джона Рида д.4,к.1 м² 140,0 0 100 % 17. Контроль за выполнением работ (технический надзор) объект 21 15 80 % 18. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на комплексное благоустройство территории в границах МО 1проект 3 3 0 % 19. Установка ограждения газонов по адресу: ул. Ворошилова д.7,к.2 - пр.Пятилеток д.18,к.1 (со стороны лицея) п.м. 0 690,0 100 % 20. Ремонт и окраска ограждения газонов на территории МО п.м./м² 0 20,0/608,0 100 % 21. Установка ограждения газонов вокруг спортивной площадки по адресу: Российский пр.д.14 п.м. 0 146,0 100 % 22. Установка ограждения газонов по адресу: пр. Пятилеток д.14,к.1 - ул. Джона Рида д.12,к.1 п.м. 0 141,0 100 % 23. Установка ограждения газонов по адресу: пр. Пятилеток д.14,к.1 - ул. Джона Рида д.12,к.1 п.м. 0 607,5 100 % 24. Установка ограждения газонов по адресу: пр. Пятилеток д.16,к.2; д.16,к.3; д.14,к.2 п.м. 0 162,0 100 % 25. Установка ограждения газонов по адресу: пр. Солидарности д.5 п.м. 260,8 260,8 0 % 26. Установка ограждения газонов по адресу: пр. Солидарности д.5 п.м. 66,0 66,0 0 % 27. Установка ограждения газонов по адресу: ул. Ворошилова д.7,к.2 п.м. 203,2 203,2 0 % 28. Ремонт и окраска ограждения газонов на территории МО п.м./м² 20,0/608,0 20,0/608,0 33 % 29. Установка ограждения газонов по адресу: ул. Джона Рида д.8; д.10,к.1 п.м. 385,0 385,0 0 % 30. Контроль за выполнением работ (технический надзор) 0 % 31. Установка скамеек и МАФ на детскую площадку по адресу: Товарищеский пр. д.2,к.2 к-т. 1 1 0 % 32. Установка скамеек и МАФ на детскую площадку с тематикой «Крепость железного рыцаря» по адресу: ул. Джона Рида д.8 к-т. 1 1 0 % 33. Установка скамеек и МАФ на детскую площадку по адресу: ул. Ворошилова д.7,к.2 к-т. 1 1 0 % 34. Установка скамеек и МАФ на спортивную площадку по адресу: Российский пр. д.14 к-т. 1 1 0 % 35. Текущий ремонт газонов, посадка кустарников по адресу: пр. Солидарности д.5 м²/шт. 2155,8/195 2155,8/195 0 % 36. Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Джона Рида д.8; д.10,к.1 м² 0 1964,0 100 % 39. Текущий ремонт газонов по адресу: пр. Пятилеток д.16,к.2; д.16,к.3; д.14,к.2 м² 0 326,2 100 % 40. Текущий ремонт газонов по адресу: пр. Пятилеток д.14,к.1 - ул. Джона Рида д.12 м² 0 845,4 100 % 41. Привоз газонной земли м³ 0 76,9 100% 42. Реестр зеленых насаждений к-т. 1 1 33 % 43. Ремонт и окраска детского игрового оборудования м² 0 356,0 100 % 44. Содержание зеленых насаждений, посадка цветов на территории МО (флорист) 0 100 % 45. Привоз песка в песочницы м³ 0 90,0 100 % 46. Контроль за выполнением работ (технический надзор) 0 50 % 47. Установка детского игрового оборудования на детскую площадку по адресу: ул. Чудновского д.8,к.1-д.8,к.2 к-т. 0 1 100 % 48. Установка детского игрового оборудования на детскую площадку по адресу: Товарищеский пр. д.2,к.2 к-т. 1 1 0 % 49. Контроль за выполнением работ (технический надзор) 0 72 % 50. Установка детского игрового оборудования на детскую площадку с тематикой «Крепость железного рыцаря» по адресу: ул. Джона Рида д.8 к-т. 1 1 0 % 51. Установка детского игрового оборудования на детскую площадку по адресу: ул. Ворошилова д.7,к.2 к-т. 1 1 0 % 52. Обслуживание и техническое содержание объектов благоустройства и игровых форм (уборка) м² 1845,0 1845,0 0 % 53. Демонтаж детского игрового оборудования на детских площадках по адресам: пр Солидарности д.5; Товарищеский пр. д.2,к.2; ул.Ворошилова д.7 к-т. 1 1 100 % 54. Содержание и техническое обслуживание спортивного оборудования на территории МО шт. 62 62 0 % 55. Установка спортивного оборудования на спортивную площадку по адресу: Российский пр.д.14 к-т. 1 1 0 % 56. Установка спортивного оборудования на спортивную площадку по адресу: ул.Ворошилова д.7,к.2 к-т. 0 1 100 % 57. Контроль за выполнением работ (технический надзор) 0 9 % 58. Текущий ремонт пешеходных дорожек и основания детской площадки с набивным покрытием по адресу: пр. Товарищеский пр. д.2, к.2 м² 1068,8 1068,8 0 % 59. Устройство резинового покрытия основания детской площадки по адресу ул. Ворошилова д.7,к.2 м² 256,0 256,0 0 % 60. Устройство резинового покрытия основания спортивной площадки по адресу: ул. Ворошилова д.7,к.2 м² 305,0 305,0 0 % 61. Мощение пешеходных дорожек и площадки для отдыха по адресу: ул. Ворошилова д.7,к.2 м² 718,2 718,2 0 % 62. Устройство резинового покрытия основания детской площадки по адресу ул. Коллонтай д.30,к.2 м² 1188,0 1188,0 0 % 63. Текущий ремонт газонов, посадка кустарников по адресу: Товарищеский пр. д.2,к.2 м²/шт. 6944,0/321 6944,0/321 0 % 64. Текущий ремонт газонов, посадка деревьев, кустарников по адресу: ул. Ворошилова д.7,к.2 м²/шт. 1234,7/10 /466 1234,7/10 /466 0 % 65. Установка детского игрового оборудования, скамеек и МАФ на детскую площадку по адресу: ул. Коллонтай д.30,к.2 к-т. 1 1 0 % 66. Установка детского игрового оборудования, скамеек и МАФ на детскую площадку по адресу: пр. Солидарности д.5 к-т. 1 1 0 % 4 квартал 2014 года № п.п Наименование мероприятия Единица измерения план факт Отклонение (процентов) 1. Текущий ремонт а/б покрытия проезда по адресу: пр. Пятилеток д.14,к.1 – ул. Джона Рида д.12 м² 1088,1 0 100 % 2. Текущий ремонт а/б покрытия парковки по адресу: пр. Пятилеток д.14,к.1 – ул. Джона Рида д.12 м² 1181,7 0 100 % 3. Текущий ремонт покрытия пешеходной дорожки по адресу: пр. Пятилеток д.14,к.1 – ул. Джона Рида д.12 м² 106,7 0 100 % 4. Текущий ремонт а/б покрытия проезда по адресу: ул. Джона Рида д.8; д.10,к.1 м² 2544,1 0 100 % 5. Текущий ремонт пешеходной дорожки по адресу: ул. Джона Рида д.8; д.10,к.1 м² 54,2 0 100 % 6. Мощение пешеходных дорожек по адресу: ул. Джона Рида д.8; д.10,к.1 м² 62,0 0 100 % 7. Устройство резинового покрытия основания детской площадки по адресу: ул. Джона Рида д.8; д.10,к.1 м² 617,8 0 100 % 8. Устройство резинового покрытия спортивной площадки по адресу: Российский пр. д.14 м² 1100,0 0 100 % 9. Устройство набивных дорожек по адресу: ул. Джона Рида д.4,к.1 м² 0 140,0 100 % 10. Проектирование на 2015год. 1проект 3 3 0 % 11. Установка бортового камня на пешеходной дорожке по адресу: ул. Ворошилова д.7,к.2 п.м. 99,0 0 100 % 12. Контроль за выполнением работ (технический надзор) 0 % 13. Установка ограждения газонов по адресу: пр. Пятилеток д.14,к.1 – ул. Джона Рида д.12 п.м. 607,5 0 100 % 14. Ремонт и окраска ограждений газонов на территории МО п.м./м² 20,0/ 608,0 0 100 % 14. Контроль за выполнением работ (технический надзор) 0 0 % 15. Установка скамеек и МАФ на спортивную площадку по адресу: ул. Ворошилова д.7,к.2 к-т. 1 0 100 % 16 Ликвидация несанкционированных свалок 0 100% 17. Реестр зеленых насаждений к-т. 1 0 100 % 18. Контроль за выполнением работ (технический надзор) 0 % 19. Снос сухих деревьев по адресам: Товарищеский пр.д.2,к.2; ул. Коллонтай д.30,к.2 шт. 40 0 100 % 20. Организация работ по компенсационному озеленению по адресам ул. Коллонтай д.30,к.2; н.р. Оккервиль д.10; пр. Пятилеток д.14; ул. Латышских стрелков д.11,к.4 м²/куст. шт. 1030,7/1680 1030,7/1680 0 % 21. Контроль за выполнением работ (технический надзор) 0 0 % 22. Обслуживание и текущее содержание объектов благоустройства и игровых форм м² 1845,0 1845,0 0 % 23. Демонтаж детского игрового оборудования на детских площадках по адресам6 пр Солидарности д.5; Товарищеский пр. д.2,к.2; ул.Ворошилова д.7 к-т. 1 0 100 % 24. Установка спортивного оборудования на спортивную площадку по адресу: ул. Ворошилова д.7,к.2 к-т. 1 0 100 % 25. Содержание и техническое обслуживание спортивного оборудования на территории МО шт. 62 62 0 % 26. Контроль за выполнением работ (технический надзор) 0 100 % Муниципальные программы в 2014 году выполнены полностью в соответствии с утвержденными программами, в связи с не поступлением полного объема доходов образовалась кредиторская задолженность в сумме 4 984, 9 тыс. рублей. Эффективность исполнения программ является высокой, ввиду этого сокращение программ на последующие годы не планируется. |
| --- | --- |

Утверждено

Постановлением от 03.03.20115 г. № 20

Глава местной администрации МО Правобережный

_____________________ И.Р. Тонкель

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА

Решением Совета МО Правобережный № 40 от 07 ноября 2013 года резервный фонд местной администрации на 2014 год был утвержден в сумме 422,8 тыс. рублей. Размер резервного фонда местной администрации составил 0,33 процента от утвержденного решением общего объема расходов бюджета на 2014 год в сумме 129 988,1 тыс. рублей.

Расходование резервного фонда не производилось.  Решением Совета МО Правобережный № 30 от 17.07.2014 года, было произведено сокращение резервного фонда на 211,4 тыс. руб.

Сумма средств резервного фонда на  2014 года составила 211,4 тыс. руб.