ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________	№ _______

Об изменении муниципальных программ

МО МО Правобережный на 2015

В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, Решением муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный от 27 августа 2015 года № 54 «О внесении изменений в решение Муниципального совета МО МО Правобережный «Об утверждении местного бюджета на год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в целях надлежащего и своевременного решения вопросов местного значения, в муниципальном образовании, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» на 2015 год согласно приложению № 1 к постановлению.

- Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Благоустройство» на 2015 год согласно приложению № 2 к постановлению

- Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Молодежная политика» на 2015 год согласно приложению № 3 к постановлению

- Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Культура» на 2015 год согласно приложению № 4 к постановлению.

- Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Спорт» на 2015 год согласно приложению № 5 к постановлению.

- Внести изменения и утвердить муниципальную программу «СМИ» на 2015 год согласно приложению № 6 к постановлению

- В связи с корректировкой муниципальных программ внести изменения в план-график на 2015 год и разместить его на официальном сайте, предназначенном для размещения информации о размещении государственного заказа, расположенном в сети Интернет по адресу: http://zakupki.gov.ru/.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава местной администрации | И.Р. Тонкель |
| --- | --- |

Приложение № 1

Утверждено

Постановлением от 01.09.14 г. № 62

Глава местной администрации

МО Правобережный

__________________И.Р. Тонкель

С изменениями

Постановление от 26.05..2015 г. № 50

Постановление от 26.06..2015 г. № 58

Постановление от 28.08..2015 г. № 76

Муниципальная программа

«Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015 год

| № | Наименование мероприятий | Целевая статья | Ожидаемые конечные результаты | Сумма | Программа с 28.08.2015 | Кол-во | Сумма | Изменения с 28.08.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. измер | Кол-во |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1. | Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 219 01 01 |  |  | 48,1 | 11,9 | 11,5 | 12,2 | 12,5 | - | - | - | - 0,4 | 0,3 | 0,1 |
| 1.1 | Оплата мобильной связи органу управления – муниципальному штабу ГО и защиты при ЧС |  |  |  | 5,3 | 1,2 | 0,8 | 1,5 | 1,8 | - | - |  | - 0,4 | 0,3 | 0,1 |
| 1.2 | Обслуживание табло "Бегущая строка" |  | шт. | 3 | 42,8 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | - | - |  |  |  |  |
| 2 | Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 219 01 03 |  |  | 660,8 | 314,9 | 180,7 | 41,3 | 123,9 | - | - 117,6 | - | - | - | - 117,6 |
| 2.1 | Дооснащение муниципального тематического класса по основам ГО и защиты при ЧС |  |  |  | 187,9 | 187,9 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 2.2 | Дооснащение УКП по основам ГО и защиты при ЧС муниципального образования материалами по профилактике экстремизма и терроризма и дорожного травматизма |  |  |  | 44,4 | 44,4 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |

| 2.3 | Обучение неработающего населения в соответствии с Методическими рекомендациями утвержденными Губернатором Санкт-Петербурга 26.02.07г. |  | чел. |  | 342,5 | 82,6 | 94,7 | 41,3 | 123,9 | - | - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Издание брошюры по основам безопасности жизнедеятельности в рамках ГО и ЧС и профилактики экстремизма и терроризма |  | шт. | 8000 | 86,0 | - | 86,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 2.5 | Издание брошюры по профилактике терроризма и экстремизма |  | шт. | 0 | - | - | - | - | - | - 5 000,0 | - 117,6 |  |  |  | - 117,6 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 708,9 | 326,8 | 192,2 | 53,5 | 136,4 |  | - 117,6 | - | - 0,4 | 0,3 | - 117,5 |
| Главный специалист |  |  | _________________ Э.О. Гольдберг |

Приложение № 2

Утверждено

Постановлением от 01.09.14 г. № 62

Глава местной администрации

МО Правобережный

__________________И.Р. Тонкель

С изменениями

Постановление от 18.12.2014 г. № 93

Постановление от 30.01..2015 г. № 08

Постановление от 27.03..2015 г. № 33

Постановление от 24.04..2015 г. № 43

Постановление от 26.06..2015 г. № 58

Постановление от 28.08..2015 г. № 76

Муниципальная программа

«БЛАГОУСТРОЙСТВО»

на 2015 год

| № п/п | Мероприятия | Целевая статья | Ожидаемые конечные результаты | Программа с 28.08.2015 | Изменения с 28.08.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. измер | Кол-во | Сумма | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Кол-во | Сумма | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| I | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | 6000101 |  |  | 8789,2 | 215,0 | 199,2 | 5602,3 | 2772,7 | - | -18,3 | - | -0,8 | -186,3 | 168,8 |
| 1.1.1. | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проезда по адресу: ул. Кржижановского д.13 -д.15, долевое к СУБСИДИИ | 6000101 | м2 | 665,0 | 718,3 | - | - | 718,3 | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проезда по адресу :пр. Пятилеток.6, к.3 -Клочков пер. д.6, к.1 | 6000101 | м2 | 235,0 | 239,9 | - | - | 239,9 | - | - | -2,4 |  |  | -2,4 |  |
| 1.1.3. | Устройство резинового покрытия основания спортивной площадки по адресу: пр. Пятилеток.6, к.3 -Клочков пер. д.6, к.1 | 6000101 | м2 | 166,5 | 654,2 | - | - | - | 654,2 | - | -6,6 |  |  |  | -6,6 |
| 1.1.4. | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходной дорожки по адресу: ул.Кржижановского д.5,к.1 | 6000101 | м2 | 272,2 | 304,5 | - | - | 304,5 | - | - | -3,1 |  |  | -3,1 |  |
| 1.1.5. | Устройство набивного покрытия основания детской площадки по адресу: пр. Пятилеток.6, к.3 -Клочков пер. д.6, к.1, | 6000101 | м2 | 1326,4 | 1432,1 | - | - | - | 1432,1 | - | -14,5 |  |  |  | -14,5 |
| 1.1.6. | Техническое инспектирование | 6000101 |  |  | 168,0 | - | - | - | 168,0 | - | -328,5 |  |  |  | -328,5 |
| 1.1.7. | Проектирование на 2016 г. | 6000101 |  |  | 1965,5 | - | - | 1447,1 | 518,4 | - | 365,7 |  |  | -152,7 | 518,4 |
| 1.1.8. | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия картами внутриквартальных проездов на территории МО | 6000101 | м2 | 2188,4 | 2292,7 | - | - | 2292,7 | - | - | -23,1 |  |  | -23,1 |  |
| 1.1.9. | Выполнение работ по разработке проекта благоустройства дворовой территории по адресу: пр.Солидарности д.3 к.5 | 6000101 |  |  | 215,0 | 215,0 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Мощение пешеходных дорожек и площадки для отдыха по адресу: пр. Пятилеток.6, к.3 -Клочков пер. д.6, к.1, | 6000101 | м2 | 85,0 | 400,8 | - | - | 400,8 | - | - | -4,0 |  |  | -4,0 |  |
| 1.1.11. | Проектирование ( наб. р. Оккервиль -ул. Ворошилова - ул.Латышских стрелков) | 6000101 |  |  | 200,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.12. | Оказание консультационных услуг по подготовке документов, необходимых для получения ордера ГАТИ на производство плановых работ, связанных с благоустройством территории МО Правобережный. | 6000101 |  |  | 198,2 | - | 99,2 | 99,0 | - | - | -1,8 |  | -0,8 | -1,0 |  |
| 1.2. | Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | 6000103 |  |  | 744,6 | - | - | 471,8 | 272,8 | - | -18,0 | - | - | -15,2 | -2,8 |
| 1.2.1. | Установка ограждения газонов по адресу :пр. Пятилеток.6, к.3 -Клочков пер. д.6, к.1 | 6000103 | п.м. | 247,5 | 272,8 | - | - | - | 272,8 | - | -2,8 |  |  |  | -2,8 |
| 1.2.2. | Установка ограждения газонов по адресу: ул. Джона Рида д.5, к.2 | 6000103 | п.м. | 94,0 | 154,9 | - | - | 154,9 | - | - | -1,6 |  |  | -1,6 |  |
| 1.2.3. | Ремонт и окраска ограждений газонов на территории МО | 6000103 |  |  | 297,0 | - | - | 297,0 | - | - | -3,0 |  |  | -3,0 |  |
| 1.2.4. | Техническое инспектирование | 6000103 |  |  | 19,9 | - | - | 19,9 | - | - | -10,6 |  |  | -10,6 |  |
| 1.3. | Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно - бытового оборудования необходимого для благоустройства территории муниципального образования | 6000104 |  |  | 680,5 | - | - | 482,5 | 198,0 | - | 4,9 | - | - | 6,9 | -2,0 |
| 1.3.1. | Установка МАФ по адресу: пр. Пятилеток.6, к.3 -Клочков пер. д.6, к.1 | 6000104 | к-т | 1,0 | 198,0 | - | - | - | 198,0 | - | -2,0 |  |  |  | -2,0 |
| 1.3.2. | Содержание и техническое обслуживание МАФ на территории МО | 6000104 |  |  | 116,3 | - | - | 116,3 | - | - | -1,1 |  |  | -1,1 |  |
| 1.3.3. | Установка скамеек и урн на спортивную площадку по адресу: ул. Кржижановского д.15 -д.17, к.2; долевое к СУБСИДИИ | 6000104 | к-т | 1,0 | 56,3 | - | - | 56,3 | - | - | -0,7 |  |  | -0,7 |  |
| 1.3.4. | Установка МАФ по адресу: ул. Кржижановского д.13- д.15; долевое к СУБСИДИИ | 6000104 | к-т | 1,0 | 87,0 | - | - | 87,0 | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Установка скамеек и урн на детскую площадку и зону отдыха по адресу: пр. Пятилеток.6, к.3 -Клочков пер. д.6, к.1 | 6000104 | к-т | 1,0 | 212,1 | - | - | 212,1 | - | - | -2,1 |  |  | -2,1 |  |
| 1.3.6. | Техническое инспектирование | 6000104 |  |  | 10,8 | - | - | 10,8 | - | - | 10,8 |  |  | 10,8 |  |
| 1.4. | Участие на территории муниципального образования в ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборка территорий не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга | 6000203 |  |  | 6400,7 | 1131,9 | 1947,5 | 2181,3 | 1140,0 | - | 182,3 | -1,5 | - | 183,8 | - |
| 1.4.1. | Заказ контейнеров для КГО | 6000203 |  |  | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Уборка и расчистка территории МО | 6000203 |  |  | 99,0 | - | - | 99,0 | - | - | -1,0 |  |  | -1,0 |  |
| 1.4.3. | Обслуживание и текущее содержание объектов благоустройства и игровых форм. | 6000203 |  |  | 6025,0 | 1090,0 | 1897,5 | 1897,5 | 1140,0 | - | - |  |  |  |  |
| 1.4.4. | Закупка инвентаря | 6000203 | к-т | 1,0 | 41,9 | 41,9 | - | - | - | - | -1,5 | -1,5 |  |  |  |
| 1.4.5. | (Дополнительное соглашение вывоз упавших деревьев ) |  |  |  | 184,8 | - | - | 184,8 | - | - | 184,8 |  |  | 184,8 |  |
| 1.5. | Озеленение придомовых территорий и территорий дворов | 6000301 |  |  | 2376,6 | 100,0 | 465,5 | 1002,5 | 808,6 | - | -12,6 | - | - | -57,5 | 44,9 |
| 1.5.1. | Текущий ремонт газонов по адресу: пр. Пятилеток.6, к.3 -Клочков пер. д.6, к.1 | 6000301 | м2 , дер., куст. | 1330,0 6 6 | 732,5 | - | - | - | 732,5 |  | -7,4 |  |  |  | -7,4 |
| 1.5.2. | Привоз газонной земли. | 6000301 | м³ | 8,0 | 12,5 | - | - | 12,5 | - | - | -0,1 |  |  | -0,1 |  |
| 1.5.3. | Техническое инспектирование | 6000301 |  |  | 76,1 | - | - | - | 76,1 | - | 4,9 |  |  | -47,4 | 52,3 |
| 1.5.4. | Содержание зеленых насаждений, посадка цветов на территории МО (флорист) | 6000301 |  |  | 990,0 | - | - | 990,0 | - | - | -10,0 |  |  | -10,0 |  |
| 1.5.5. | Снос сухих деревьев по адресам: Товарищеский пр.д.2 к.2; ул. Коллонтай д.30 к.2 | 6000301 |  |  | 200,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.5.6. | Восстановительная стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения (По Пост. Прав. СПб № 1641 от 04.10.04г) | 6000301 |  |  | 365,5 | - | 365,5 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.6. | Организация работ по компенсационному озеленению | 6000302 |  |  | 1979,6 | - | - | 1979,6 | - | - | -20,4 | - | - | -20,4 | - |
| 1.6.1. | Текущий ремонт газонов, посадка деревьев и кустарников по адресу: пр. Солидарности д.3 к.5 | 6000302 | м2 , дер., куст. | 3553,7 16 58 | 1979,6 | - | - | 1979,6 | - |  | -20,4 |  |  | -20,4 |  |
| 1.7. | Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок | 6000401 |  |  | 7699,1 | - | - | 7547,9 | 151,2 | - | -129,8 | - | - | -96,2 | -33,6 |
| 1.7.1. | Установка детского игрового оборудования на детскую площадку по адресу :пр. Пятилеток.6, к.3 -Клочков пер. д.6, к.1 | 6000401 | к-т | 1,0 | 7390,7 | - | - | 7390,7 | - | - | -74,6 |  |  | -74,6 |  |
| 1.7.2. | Привоз песка в песочницы. | 6000401 | м³ | 41,2 | 62,4 | - | - | 62,4 | - | - | -0,6 |  |  | -0,6 |  |
| 1.7.3. | Техническое инспектирование | 6000401 |  |  | 151,2 | - | - | - | 151,2 | - | -33,6 |  |  |  | -33,6 |
| 1.7.4. | Ремонт и окраска детского игрового оборудования | 6000401 |  |  | 94,8 | - | - | 94,8 | - | - | -21,0 |  |  | -21,0 |  |
| 1.8. | Обустройство и содержание и уборка территорий спортивных площадок | 6000402 |  |  | 1518,8 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 1374,5 | - | -9,1 | - | - | -17,4 | 8,3 |
| 1.8.1. | Установка спортивного оборудования на спортивную площадку по адресу: ул. Кржижановского д.15 -д.17, к.2; долевое к СУБСИДИИ | 6000402 | к-т | 1,0 | 809,1 | - | - | - | 809,1 | - | - |  |  |  |  |
| 1.8.2. | Установка спортивного оборудования на спортивную площадку по адресу: пр. Пятилеток.6, к.3 -Клочков пер. д.6, к.1 | 6000402 | к-т | 1,0 | 495,0 | - | - | - | 495,0 | - | -5,0 |  |  |  | -5,0 |
| 1.8.3. | Техническое инспектирование | 6000402 |  |  | 22,2 | - | - | - | 22,2 | - | -4,1 |  |  | -17,4 | 13,3 |
| 1.8.4. | Содержание и техническое обслуживание спортивного оборудования на территории МО | 6000402 |  |  | 192,5 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,2 | - | - |  |  |  |  |
| 1.9. | Выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения за счет субсидий из фонда софинансирования расходов местных бюджетов | 6009057 |  |  | 15000,0 | - | - | 8099,4 | 6900,6 | - | - | - | - | - | - |
| 1.9.1. | Устройство резинового покрытия основания детской площадки по адресу: ул. Кржижановского д.13 -д.15 | 6009057 | м³ | 253,0 | 993,8 | - | - | - | 993,8 | - | - |  |  |  |  |
| 1.9.2. | Устройство резинового покрытия основания спортивной площадки по адресу: ул. Кржижановскогод.13 -д.15 | 6009057 | м³ | 450,0 | 1423,0 | - | - | - | 1423,0 | - | - |  |  |  |  |
| 1.9.3. | Мощение пешеходных дорожек и площадки для отдыха по адресу: ул. Кржижановского д.13 - д.15 | 6009057 | м³ | 363,2 | 1180,2 | - | - | - | 1180,2 | - | - |  |  |  |  |
| 1.9.4. | Устройство резинового покрытия основания детской площадки по адресу: ул. Кржижановского д.15 -д.17, к.2 | 6009057 | м³ | 314,2 | 1240,3 | - | - | - | 1240,3 | - | - |  |  |  |  |
| 1.9.5. | Мощение пешеходных дорожек и площадки для отдыха по адресу: ул. Кржижановского д.15 -д.17, к.2 | 6009057 | м³ | 332,0 | 1133,3 | - | - | - | 1133,3 | - | - |  |  |  |  |
| 1.9.6. | Устройство резинового покрытия основания спортивной площадки по адресу: ул. Кржижановского д.15 -д.17, к.2 | 6009057 | м³ | 177,5 | 685,0 | - | - | - | 685,0 | - | - |  |  |  |  |
| 1.9.7. | Установка ограждения газонов по адресу: ул. Кржижановского д.13 - д.15 | 6009057 | п.м. | 225,5 | 245,0 | - | - | - | 245,0 | - | - |  |  |  |  |
| 1.9.8. | Установка ограждения газонов по адресу: ул. Кржижановского д.15 -д.17, к.2 | 6009057 | п.м. | 224,0 | 250,7 | - | - | 250,7 | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.9.9. | Установка МАФ по адресу: ул. Кржижановского д.13 - д.15 | 6009057 | к-т | 1,0 | 215,6 | - | - | 215,6 | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.9.10. | Установка МАФ по адресу: ул. Кржижановского д.15 -д.17, к.2 | 6009057 | к-т | 1,0 | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.9.11. | Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Кржижановского д.13 - д.15 | 6009057 | м³ | 3000,0 | 1481,5 | - | - | 1481,5 | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.9.12. | Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Кржижановского д.15 -д.17, к.2 | 6009057 | м³ | 2897,1 | 1358,0 | - | - | 1358,0 | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.9.13. | Установка детского игрового оборудования, скамеек и МАФ на детскую площадку по адресу: ул. Кржижановского д.13 - д.15 | 6009057 | к-т | 1,0 | 1075,6 | - | - | 1075,6 | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.9.14. | Установка детского игрового оборудования, скамеек и МАФ на детскую площадку по адресу: ул. Кржижановского д.15 -д.17к.2 | 6009057 | к-т | 1,0 | 3065,5 | - | - | 3065,5 | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.9.15. | Установка спортивного оборудования (детские тренажеры) на спортивную площадку по адресу: ул. Кржижановского д.13 -д.15 | 6009057 | к-т | 1,0 | 152,5 | - | - | 152,5 | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 45189,1 | 1495,0 | 2660,3 | 27415,4 | 13618,4 |  | -21,0 | -1,5 | -0,8 | -202,3 | 183,6 |

Руководитель отдела благоустройства и технического контроля ________________ Т.П. Метелькова

Приложение № 3

Утверждено

Постановлением от 01.09.14 г. № 62

Глава местной администрации

МО Правобережный

__________________И.Р. Тонкель

С изменениями

Постановление от 17.10.2014 г. № 72

Постановление от 31.10..2014 г. № 74

Постановление от 18.12.2014 г. № 93

Постановление от 30.01..2015 г. № 08

Постановление от 24.04..2015 г. № 43

Постановление от 26.06..2015 г. № 58

Постановление от 28.08..2015 г. № 76

Муниципальная программа «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» на 2015 год

| № п/п | Мероприятия | Целевая статья | Ожидаемые конечные результаты | Сумма | Программа с 28.08.2015 | Кол-во | Сумма | Изменения с 28.08.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. измер | Кол-во |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 4310101 |  |  | 641,4 | 20,0 | 317,2 | 284,2 | 20,0 |  | -35,0 | - | - | -35,0 | - |
| 1.1 | Военно-патриотическое мероприятие «Невский парад» с выставкой ретро-техники, посвященное Дню Победы | 4310101 | участники | 1000 | 298,0 | - | 298,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.2 | Траурный митинг с возложением венка и цветов к мемориалу «Журавли» 27 января ,09 мая и 08 сентября (автобус),к мемориалу на Пискарёвском кладбище 09 мая и 03 декабря (автобус) и к мемориалу в парке Воинской Славы | 4310101 | участники | 250 | 78,4 | 20,0 | 19,2 | 19,2 | 20,0 | - | - |  |  |  |  |
| 1.3 | Военно-патриотическая игра «Зарница» | 4310101 | участники | 120 | 265,0 | - | - | 265,0 | - | - | -35,0 |  |  | -35,0 |  |
| 2 | Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 4310201 |  |  | 662,0 | 198,0 | - | - | 464,0 |  | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Тематические встречи с жителями МО, посвящённые праздничным датам | 4310201 | участники | 150 | 662,0 | 198,0 | - | - | 464,0 | 50,0 | - |  |  |  |  |
| 3. | Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 7950101 |  |  | 74,8 | - | - | 74,8 | - |  | -0,2 | - | - | -0,2 | - |
| 3.1 | Игра по ПДД (участие в реализации мер по профилактике ДТТ) | 7950101 | участники | 75 | 74,8 | - | - | 74,8 | - | - | -0,2 |  |  | -0,2 |  |
| 4 | Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответствии с законами Санкт-Петербурга | 7950401 |  |  | 400,0 |  | - | - | 400,0 |  | - | - | - | - | - |
| 4.1. | Муниципальный фестиваль «Звёзды Оккервиля» | 7950401 | участники | 600 | 400,0 | - | - | - | 400,0 | - | - |  |  |  |  |
| 5 | Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 7950501 |  |  | 235,2 | - | - | - | 235,2 |  | 35,2 | - | - | -200,0 | 235,2 |
| 5.1. | Праздник нашего двора (2 адреса) | 7950501 | участники | 450 | 235,2 | - | - | - | 235,2 | - | 35,2 |  |  | -200,0 | 235,2 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 2013,4 | 218,0 | 317,2 | 359,0 | 1119,2 |  | - | - | - | -235,2 | 235,2 |

| Ведущий специалист |  |  | _________________ Л. М. Косолапкина |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 4

Утверждено

Постановлением от 01.09.14 г. № 62

Глава местной администрации

МО Правобережный

__________________И.Р. Тонкель

С изменениями

Постановление от 17.10.2014 г. № 72

Постановление от 31.10..2014 г. № 74

Постановление от 18.12.2014 г. № 93

Постановление от 30.01..2015 г. № 08

Постановление от 04.03..2015 г. № 24

Постановление от 20.03..2015 г. № 30

Постановление от 24.04..2015 г. № 43

Постановление от 26.05..2015 г. № 50

Постановление от 26.06..2015 г. № 58

Постановление от 28.08..2015 г. № 76

Муниципальная программа «КУЛЬТУРА» на 2015 год

| № п/п | Мероприятия | Целевая статья | Ожидаемые конечные результаты | Сумма | Программа с 28.08.2015 | Кол-во | Сумма | Изменения с 28.08.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. измер. | Кол-во |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | Поздравление жителей МО с 70-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне | 4400101 | участники | 1500 | 1102,7 | - | 1102,7 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 2 | Уличный праздник «День Победы» 2 адреса | 4400101 | участники | 300 | 298,3 | - | 298,3 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 3 | «Весёлое гуляние –с зимушкой прощание» уличный праздник для жителей МО | 4400101 | участники | 500 | 329,0 | 329,0 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 4 | Поздравление юбиляров от 90 лет и старше, золотых и бриллиантовых свадеб | 4400101 | участники | 80 | 198,0 | 198,0 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 5 | Новогодние ёлки во дворах ( 4 адреса) | 4400101 | участники | 600 | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | - |  |  |  |  |
| 6 | Празднование Дня учителя и Дня работника дошкольного образования | 4400101 | участники | 150 | 148,5 | - | - | 148,5 | - | - | -1,5 |  |  | -1,5 |  |
| 7 | «Первый раз - в первый класс!» Поздравление первоклассников и детей-инвалидов МО Правобережный с Днём Знаний | 4400101 | участники | 850 | 395,0 | - | - | 395,0 | - | - | -55,0 |  |  | -55,0 |  |
| 8 | День воинской славы "Диалог поколений" | 4400101 | участники | 200 | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | - |  |  |  |  |
| 9 | Поздравление Дедом Морозом и Снегурочкой опекаемых детей, детей-инвалидов, детей, проживающих на территории МО Правобережный | 4400101 | участники | 130 | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | - |  |  |  |  |
| 10 | «Новогодние праздники для детей и подростков МО Правобережный, посещающих подростково- молодёжные клубы МО» | 4400101 | участники | 250 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | - |  |  |  |  |
| 11 | Билеты на новогоднее представление для жителей МО | 4400101 | участники | 1000 | 323,7 | - | - | - | 323,7 | - | - |  |  |  |  |
| 12 | Фестиваль в рамках Специальных Олимпийских игр инвалидов | 4400101 | участники | 100 | 198,0 | - | 198,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 13 | Поздравление детей-инвалидов с Новым годом | 4400101 | участники | 100 | 60,0 | - | - | - | 60,0 | - | - |  |  |  |  |
| 14 | Поздравление детей-инвалидов с Днём семьи | 4400101 | участники | 100 | 60,0 | - | 60,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 15 | Тренировочный день двигательной активности (ПТДА) в рамках всемирной декады инвалидов | 4400101 | участники | 150 | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | - |  |  |  |  |
| 16 | Экскурсии для жителей МО в Золотые кладовые Эрмитажа | 4400101 | участники | 45 | 62,8 | - | 62,8 | - | - | - | -0,2 |  | -0,2 |  |  |
| 17 | Экскурсии для жителей МО | 4400101 | участники | 405 | 835,2 | - | 164,8 | 670,4 | - | - | -13,6 |  |  | -13,6 |  |
| 18 | Билеты на концерты и другие зрелищные мероприятия для жителей МО к праздничным датам | 4400101 | участники | 1850 | 1320,3 | 580,0 | - | 500,0 | 240,3 | 50,0 | 70,3 |  |  |  | 70,3 |
| 19 | Экскурсия для жителей МО в рамках празднования к Дня снятия Блокады | 4400101 | участники | 50 | 99,5 | 99,5 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 20 | Экскурсии для жителей МО к Дню защитника Отечества | 4400101 | участники | 100 | 99,0 | 99,0 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 21 | Закупка билетов на праздничный концерт посвященный 70-летию Победы для жителей МО в Ледовый Дворец | 4400101 | участники | 2800 | 2395,0 | - | 2395,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 9275,0 | 1305,5 | 4281,6 | 1713,9 | 1974,0 |  | - | - | -0,2 | -70,1 | 70,3 |
| Ведущий специалист |  |  | _________________ Л. М. Косолапкина |

Приложение № 5

Утверждено

Постановлением от 01.09.14 г. № 62

Глава местной администрации

МО Правобережный

__________________И.Р. Тонкель

С изменениями

Постановление от 17.10.2014 г. № 72

Постановление от 18.12.2014 г. № 93

Постановление от 24.04..2015 г. № 43

Постановление от 26.05..2015 г. № 50

Постановление от 26.06..2015 г. № 58

Постановление от 28.08..2015 г. № 76

Муниципальная программа «Спорт» на 2015 год

| № п/п | Мероприятия | Целевая статья | Ожидаемые конечные результаты | Сумма | Программа с 28.08.2015 | Кол-во | Сумма | Изменения с 28.08.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. измер. | Кол-во |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | Муниципальный турнир по боулингу | 4870101 | участники | 576 | 517,5 | 108,8 | 108,7 | - | 300,0 | 288,0 | 300,0 |  |  |  | 300,0 |
| 2 | Пейнтбол для жителей МО, в рамках ежегодного анти-наркотического месячника | 4870101 | участники | 90 | 178,2 | - | - | 178,2 | - | - | - |  |  | - |  |
| 3 | Соревнования семейных команд - «Папа, мама, я-спортивная семья!» | 4870101 | участники | 450 | 321,3 | - | - | 142,8 | 178,5 | - | - |  |  | -71,4 | 71,4 |
| 4 | Муниципальный турнир по футболу на приз Главы МО Правобережный | 4870101 | участники | 100 | 84,0 | - | - | 84,0 | - | - | - |  |  |  |  |
| 5 | Спортивный праздник «Я выбираю спорт» (мероприятие по профилактике наркозависимости, алкоголизма и табакокурения). | 4870101 | участники | 300 | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - | -100,0 |  |  | -400,0 | 300,0 |
| 6 | Соревнования «Знай, умей, применяй» (отработка умений и навыков поведения при теракте, пожаре и других чрезвычайных ситуациях для подростков МО Правобережный) | 4870101 | участники | - | - | - | - | - | - | - | -82,5 |  |  | -82,5 |  |
| 7 | Муниципальный слёт «Быстрее, выше, сильнее!» | 4870101 | участники | 120 |  | - | - | - | 332,5 | 120,0 | 332,5 |  |  |  | 332,5 |
| 8 | Муниципальный слёт «Готов к труду и обороне» | 4870101 | участники | - | - | - | - | - | - | -120,0 | -450,0 |  |  | -450,0 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1733,5 | 108,8 | 108,7 | 405,0 | 1111,0 |  | - | - | - | -1003,9 | 1003,9 |

Ведущий специалист _________________ Л. М. Косолапкина

Приложение № 6

Утверждено

Постановлением от 01.09.14 г. № 62

Глава местной администрации

МО Правобережный

__________________И.Р. Тонкель

С изменениями

Постановление от 30.01.2015 г. № 08

Постановление от 26.06..2015 г. № 58

Постановление от 28.08..2015 г. № 76

Муниципальная программа «Организация и содержание средств массовой информации» на 2015 год

| № п/п | Мероприятия | Целевая статья | Ожидаемые конечные результаты | Сумма | Программа с 28.08.2015 | Кол-во | Сумма | Изменения с 28.08.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. измер. | Кол-во |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | Сбор информации, подготовка материалов, верстка и макетирование, редактирование контрольного выпуска и тиража информационного бюллетеня | 4570101 | экз. | 109000 | 1758,8 | 363,0 | 541,9 | 395,2 | 458,7 | -35000,0 | -100,0 | -139,5 | 39,5 | -31,7 | 31,7 |
| 2 | Подготовка и выпуск сборника решений МС МО МО | 4570101 | экз. | 1000 | 63,5 | - | - | - | 63,5 | - | - |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1822,3 | 363,0 | 541,9 | 395,2 | 522,2 |  | -100,0 | -139,5 | 39,5 | -31,7 | 31,7 |

Ведущий специалист _________________ Л. М. Косолапкина

# Text boxes

28 августа 2015 г.

2015 г.

76

ВНУТРИГОРОДСКОE МУНИЦИПАЛЬНОE ОБРАЗОВАНИE САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

(МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ)